**ACEITE DA ENTREGA DO PROJETO**

**Healthy Fuel**

**Juliano Batistela Nicoletti**

**DATA 22/03/2023**

**1**

**HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO**

| **DATA** | **VERSÃO** | **DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO** | **AUTOR** |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/03/2023 | 1.0 | CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO | Juliano Batistela Nicoletti |
| 06/05/2023 | 1.1 | COMPILAÇÃO DO DOCUMENTO | Juliano Batistela Nicoletti |
| 09/06/2023 | 1.2 | REVISÃO DO DOCUMENTO | Juliano Batistela Nicoletti |
| 16/07/2023 | 2 | CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO | Juliano Batistela Nicoletti |

**OBJETIVOS DO DOCUMENTO**

**Este documento formaliza a entrega do Projeto para criação do aplicativo chamado Healthy Fuel para dispositivos móveis celulares Android, IOS e dispositivos automotivos usando Linux e Android. O projeto englobou um aplicativo para informar o preço atualizado de combustíveis, manutenções periódicas automotivas permitir o acesso a banco de dados automotivos atualizados e ainda o pagamento de taxas/tributos a vencer ou vencidos usando como base o RENAVAM do veículo.**

**O produto foi entregue conforme especificado no Plano de Gerenciamento com algumas alterações de cronograma e incorporações de novas tecnologias que foram acordadas entre as partes.**

**DETALHES DA ENTREGA COM SUCESSO**

| **DEMANDA/ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **DATA DA ENTREGA** |
| --- | --- | --- |
| **Acesso a Banco de Dados de automóveis** | **Pedro Henrique Pelisaro** | **22/03/2023** |
| **Acesso a preço atualizado de combustíveis segundo ANP.** | **Vinicius Augusto da Costa** | **22/03/2023** |
| **Manutenção de veículos** | **Juliano Batistela Nicoletti** | **22/03/2023** |
| **Implantação em multimídias** | **Leonardo Restoff** | **01/04/2023** |

**MUDANÇAS QUE ACONTECERAM NO PROJETO**

| **DEMANDA/ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **DATA DA ENTREGA** |
| --- | --- | --- |
| **Aumento de 3 meses no desenvolvimento do projeto** | **PJMLv2** | **22/03/2023** |
| **Troca de servidor de Banco de dados** | **Miguel Galvão** | **10/03/2023** |
| **Testes adicionais** | **Juliano Batistela Nicoletti** | **19/03/2023** |

**ACEITE FINAL DA ENTREGA DO PROJETO**

Conforme proposta **<54875-9>** datada de **<20/02/2023>** e demais solicitações de mudanças aprovadas formalmente, as partes concordam que o projeto **Aplicativo Healthy Fuel** foi concluído, com a execução de todas as fases e resultados previstos definidos no Plano do Projeto. Por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente termo dando por encerradas todas as responsabilidades e atividades da PJMLv2, referentes a este empreendimento.

| **PAPEL** | **NOME** | **ASSINATURA** |
| --- | --- | --- |
| GERENTE DE PROJETOS | Juliano Batistela Nicoletti |  |
| STAKEHOLDER PRINCIPAL | Murilo Werling Linhares |  |
| PATROCINADOR | Uber |  |

**3**